BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH PYTHON MODULE 1

TÀI LIỆU BÀN GIAO & ĐẶC TẢ DỰ ÁN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG VÀ BÀN ĂN F&B

Quy chuẩn Git, Môi trường uv, Cấu trúc Thư mục và Hợp đồng Dữ liệu (Data Contract)

📌 MỐC THỜI HẠN QUAN TRỌNG:
• Thứ Bảy, 17/10/2026: Nộp bài giai đoạn 1 (Hoàn thành tối thiểu 50% đồ án).
• Thứ Ba, 20/10/2026: Báo cáo tiến độ và demo trước Giảng viên hướng dẫn.
• Repository GitHub: https://github.com/nleviyy/project1.git

1. THÀNH VIÊN NHÓM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

| Thành viên | Vai trò | Thư mục phụ trách | Nhiệm vụ trọng tâm |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Lê Vy | Leader | Toàn bộ dự án, .vscode/ | Khởi tạo repo, quản lý Git, thiết lập uv, review Pull Request và tích hợp code. |
| Quỳnh | Developer | src/models/, data/ | Thiết kế Data Classes (MenuItem, Order, Table, Payment) và xử lý đọc/ghi JSON an toàn. |
| Anh | Developer | src/core/ | Hiện thực hóa logic nghiệp vụ OOP (OrderManager, TableManager), cấu trúc dữ liệu và tính tiền. |
| Thắng | Developer | src/ui/, src/app.py | Thiết kế giao diện tương tác Streamlit: quản lý bàn, đặt món và bảng điều khiển tổng quan. |

2. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & CHẠY DỰ ÁN CHO THÀNH VIÊN MỚI

Mỗi thành viên (Quỳnh, Anh, Thắng) thực hiện tuần tự 4 bước sau trên máy tính của mình:

Bước 1: Chấp nhận lời mời GitHub
• Mở email đăng ký GitHub hoặc truy cập link https://github.com/nleviyy/project1 để bấm 'Accept invitation'.

Bước 2: Clone repository về máy và mở trong VS Code
   git clone https://github.com/nleviyy/project1.git
   cd project1

Bước 3: Đồng bộ toàn bộ môi trường và thư viện phụ thuộc bằng uv
   uv sync
   (Nếu máy chưa nhận lệnh uv, gõ: python -m uv sync)

Bước 4: Chạy thử ứng dụng Streamlit và kiểm tra hệ thống
   uv run streamlit run src/app.py
   (Hoặc: python -m uv run streamlit run src/app.py)
   -> Trình duyệt tự mở http://localhost:8501 hiển thị 5 tab giao diện F&B hoàn chỉnh.

Bước 5: Chạy bộ kiểm thử tự động (Smoke Test)
   uv run pytest  (Kết quả mong đợi: 5/5 tests passed)

3. QUY TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM VỚI GIT (GIT FLOW THU NHỎ)

⚠️ QUY TẮC BẤT DI BẤT DỊCH: Tuyệt đối không commit hoặc push code trực tiếp vào nhánh main.
Nhánh main đã được thiết lập bảo vệ (Branch Protection), chỉ nhận code thông qua Pull Request (PR) sau khi Vy duyệt.

A. Quy ước đặt tên nhánh (Branch Convention):

• Quỳnh: feature/quynh-models-json
• Anh: feature/anh-core-oop
• Thắng: feature/thang-streamlit-ui
• Khi sửa lỗi: fix/<tên-thành-viên>-<mô-tả-lỗi>

B. Quy ước thông điệp Commit (Conventional Commits):

• feat(scope): Thêm tính năng mới (vd: feat(models): them MenuItem va Order)
• fix(scope): Sửa lỗi logic (vd: fix(core): sua loi tinh tien chiet khau)
• test(scope): Thêm unit test (vd: test(core): them test case cho TableManager)
• docs: Cập nhật tài liệu (vd: docs: cap nhat spec du lieu)

C. 4 bước đẩy code của mỗi thành viên:

1. Kéo code mới nhất từ main: git checkout main && git pull origin main
2. Tạo nhánh riêng: git checkout -b feature/<tên-nhánh>
3. Code, commit và push lên GitHub: git push -u origin feature/<tên-nhánh>
4. Lên GitHub mở Pull Request (PR) -> Gắn Vy làm Reviewer để duyệt và merge.

4. HỢP ĐỒNG DỮ LIỆU CHÍNH THỨC (DATA CONTRACT - 4 BẢNG JSON)

Toàn bộ 4 thành viên thống nhất các quy chuẩn sau:
1. Tên trường (Field): 100% sử dụng snake_case (chữ thường, ngăn cách bằng gạch dưới).
2. Định dạng thời gian: Chuẩn ISO 8601 không timezone: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS (Ví dụ: 2026-10-14T20:15:00).
3. Trạng thái (Status): Viết hoa dạng CONSTANT_CASE tiếng Anh trong file JSON.

4.1. Bảng dữ liệu: data/menu.json (Danh mục món ăn)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Ví dụ mẫu |
| --- | --- | --- | --- |
| id | str (string) | Mã định danh món duy nhất (Mxx) | "M01" |
| name | str (string) | Tên món ăn / thức uống | "Cà phê sữa đá" |
| category | str (string) | Phân loại: Đồ uống, Món chính, Khai vị, Ăn vặt | "Đồ uống" |
| price | int / float | Đơn giá bán tính bằng VNĐ (>= 0) | 29000 |
| unit | str (string) | Đơn vị tính | "ly", "dĩa", "phần" |
| is_available | bool (boolean) | Trạng thái còn món hay hết món | true / false |
| description | str (string) | Mô tả ngắn gọn về thành phần món | "Pha phin truyền thống..." |

4.2. Bảng dữ liệu: data/tables.json (Danh sách bàn ăn)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Ví dụ mẫu |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int (integer) | Số thứ tự / Mã số bàn (khóa chính) | 1, 2, 3 |
| name | str (string) | Tên hiển thị bàn | "Bàn 01", "Bàn VIP 01" |
| capacity | int (integer) | Sức chứa tối đa (số người ngồi) | 2, 4, 6, 10 |
| status | str (Enum) | Trạng thái: AVAILABLE, OCCUPIED, RESERVED | "AVAILABLE" |
| current_order_id | str / null | Mã đơn hàng đang phục vụ (nếu có) | "ORD-20261014-001" / null |

• AVAILABLE (Xanh 🟢): Bàn trống, sẵn sàng nhận khách.
• OCCUPIED (Đỏ 🔴): Bàn đang có khách ngồi, gắn với current_order_id.
• RESERVED (Vàng 🟡): Bàn khách đã đặt lịch hẹn trước.

4.3. Bảng dữ liệu: data/orders.json (Danh sách đơn hàng)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Ví dụ mẫu |
| --- | --- | --- | --- |
| id | str (string) | Mã đơn hàng chuẩn: ORD-YYYYMMDD-XXX | "ORD-20261014-001" |
| table_id | int (integer) | Mã bàn phục vụ đơn này | 2 |
| created_at | str (ISO 8601) | Thời điểm tạo đơn | "2026-10-14T20:15:00" |
| updated_at | str (ISO 8601) | Thời điểm cập nhật trạng thái gần nhất | "2026-10-14T20:30:00" |
| status | str (Enum) | PENDING, PREPARING, SERVED, COMPLETED, CANCELLED | "SERVED" |
| items | list[dict] | Danh sách chi tiết món (menu_item_id, quantity...) | [{...}, {...}] |
| total_amount | int (integer) | Tổng tiền gốc trước giảm giá (tổng subtotal) | 113000 |
| discount_amount | int (integer) | Tiền giảm giá / chiết khấu voucher (mặc định 0) | 0 |
| final_amount | int (integer) | Tiền thực thanh toán = total - discount | 113000 |
| notes | str (string) | Ghi chú chung cho toàn bộ đơn hàng | "Khách ngồi gần cửa sổ" |

Chi tiết cấu trúc từng món con trong mảng items[]:
• menu_item_id (str): Tham chiếu id trong menu.json (vd: 'M02')
• item_name (str): Snapshot tên món tại thời điểm gọi
• unit_price (int): Snapshot đơn vị giá
• quantity (int): Số lượng đặt (> 0)
• subtotal (int): Thành tiền = unit_price * quantity
• note (str): Ghi chú món (vd: 'Ít đường, không đá')

4.4. Bảng dữ liệu: data/payments.json (Lịch sử thanh toán)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Ví dụ mẫu |
| --- | --- | --- | --- |
| id | str (string) | Mã thanh toán: PAY-YYYYMMDD-XXX | "PAY-20261014-001" |
| order_id | str (string) | Mã đơn hàng được thanh toán | "ORD-20261014-003" |
| table_id | int (integer) | Bàn được thanh toán | 1 |
| payment_time | str (ISO 8601) | Thời điểm khách thanh toán | "2026-10-14T19:20:00" |
| amount_paid | int (integer) | Số tiền thực trả (bằng final_amount) | 25000 |
| method | str (Enum) | Phương thức: CASH, BANK_TRANSFER, CARD | "CASH" |
| status | str (Enum) | Kết quả: SUCCESS, FAILED, REFUNDED | "SUCCESS" |
| cashier_name | str (string) | Tên nhân viên thực hiện thu tiền | "Vy" |
| transaction_code | str / null | Mã giao dịch ngân hàng / POS (nếu có) | "MB-FT26101399812" / null |
| note | str (string) | Ghi chú giao dịch | "Tiền mặt khách đưa 50k, thối 25k" |

5. CHECKLIST CẦN HOÀN THÀNH CHO MỐC 50% (HẠN CHÓT: 17/10/2026)

☑ Mục 5 (Vy - Đã xong 100%): Khởi tạo GitHub repo, cấu hình uv, .gitignore, cấu trúc thư mục, chốt JSON Schema.
☐ Mục 1 (Quỳnh): Hoàn thiện các Data Class trong src/models/ và hàm đọc/ghi 4 file JSON.
☐ Mục 2 (Anh): Viết class TableManager (đổi trạng thái bàn) và OrderManager (tính tiền, thêm món) trong src/core/.
☐ Mục 3 (Thắng): Hoàn thiện giao diện Streamlit: chọn bàn -> xem menu -> bấm gọi món -> xem tổng hóa đơn.
☐ Tích hợp & Kiểm thử: Mọi thành viên tạo PR -> Vy review và merge -> chạy 'uv run pytest' kiểm tra toàn hệ thống.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2026
TRƯỞNG NHÓM ĐỒ ÁN


Nguyễn Lê Vy